	                URZAD  GMINY ROGOWO

              ROGOWO

    KOSZTORYS  OFERTOWY

   (podbudowa)

              DROGA  GMINNA NADRÓŻ (CZEREŚNIE)   GMINA ROGOWO

OD  KM  0+000   DO  KM  1+215

                          OFERTĘ SPORZADZIŁ:

DNIA:

DNMM             DNIA:




       TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
DROGA  GMINNA  NADRÓŻ (CZERESNIE) - PODBUDOWA
        GMINA  ROGOWO
                                                              OD KM 0+000 DO KM  1+215

O F E R T A

	LP
	     ASORTYMENT             

           ROBÓT
	    WARTOŚĆ

       NETTO
	      PODATEK

          VAT 
	     WARTOSĆ

      BRUTTO

	 1
	ROBOTY      POMIAROWE
	
	
	

	 2
	PODBUDOWA
	
	
	

	 3
	POBOCZA
	
	
	

	 4
	ZJAZDY, SKRZYZOWANIA
	
	
	

	 5
	PRZEPUSTY
	
	
	

	 
	  RAZEM
	
	
	


SŁOWNIE  BRUTTO:
DNIA:
 KOSZTORYS  OFERTOWY  (podbudowa)
              DROGA  GMINNA NADRÓŻ (CZEREŚNIE)   GMINA ROGOWO

OD  KM  0+000   DO  KM  1+215
	 LP
	 WYSZCZEGÓLNIENIE   ROBÓT
	ILOŚĆ

ROBÓT
	 CENA

  JEDN
	WARTOSĆ

	
	I ROBOTY  POMIAROWE

(CPV 45112600-1)
	
	
	

	1
	D.01.01.01

Wykonanie  robót  pomiarowych  w  terenie  równinnym  przy  robotach  ziemnych  liniowych

od km 0+000 do km 1.215  wsp. zm.0.4
	km

1.215
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK VAT 
	
	
	

	
	RAZEM Z VAT
	
	
	

	
	
	
	
	


	I
	  II  PODBUDOWA

(CPV 45233300-2)
	ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.04.01.01

Profilowanie podłoża  w gruncie kat.III pod warstwy konstrukcyjne

 1215.00x7.50=9112.50

właczenie w drogę  powiatową  R8.00 i  R8.00

2x0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=

13.76x2=27.52

razem:27.52+9112.50=9140.02
	m2 

9140.02


	
	

	2
	D.04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej gr.15cm z piasku (materiał inwestora)

wykonawca - załadunek, transport, wbudowanie – dowóz z odl. 11km
	m2 

9140.02 
	
	

	3
	D.04.04.04
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 14cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm(materiał Inwestora) dowóz z odl. 12km

4.70x1215.00+27.52=5738.02

5738.02x0.14x2.20=1767.31mg

materiał Inwestora 1300.00mg – 4642.86m2
	m2

4642.86
	
	

	4
	D.04.04.04

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr.14cm z naturalnego kamienia łamanego 0/63mm lecz z materiału wykonawcy 

467.31mg materiał wykonawcy

5738.02-4642.86=1095.16
	m2

1095.16
	
	

	5
	D.04.04.04

Wykonanie górnej warstwy  gr.4cm (część proje-ktowanej) z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm  z zaklinowaniem i zamiałowaniem warstwy (materiał wykonawcy)
	m2

5738.02
	
	

	
	RAZEM
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	  
	III   POBOCZA

(CPV 45112730-1)
	 ILOŚĆ
	CENA

JEDN
	       WARTOŚĆ

	1
	D.06.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypu  i  poboczy z  gruntu  kat.III (uśredniona)

(1215.00x0.90x2-zj35x0.90x5.00)x0.17=(2187.00-157.50)x0.17=345.02
	m3

345.02
	
	

	2
	D.06.03.01

Dowóz gruntu kat.III z z wbudowaniem w pobocza
	m3

345.02
	
	

	3
	D.06.03.01

Plantowanie powierzchni skarp nasypów i  poboczy w gruncie kat.III

1215.00x0.90x2-zj35x0.90x5.00=2029.50
	m2

2029.50
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT  
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


	   
	    IV   ZJAZDY 

   ( cpv 45233100-0)
	ILOŚĆ ROBÓT
	CENA
	WARTOŚĆ

	1
	D.10.07.01

Wykonanie  koryta  głębokości  10 cm  z  rozplantowaniem  gruntu w tym skrzyżowania

zjazdy polne – 25

zjazdy do posesji – 10

10x2.00x5.00+25x1.50x5.00=100.00+187.50=287.50
	m2    287.50
	
	

	2
	D.10.07.01

Wykonanie  warstwy  odcinającej  gr. 10 cm z piasku    
	m2    287.50


	
	

	3
	D.10.07.01

Wykonanie  nawierzchni i podbudowy  zjazdów  z  kamienia łamanego naturalnego  z  zaklinowaniem  i  zamiałowaniem  o  grubości  warstwy  20 cm  
	m2    287.50


	
	

	4
	D.10.07.01

Wykonanie przepustów średnicy 400mm z  PP na zjazdach

8x8.00=64.00
	m        64.00
	
	

	5
	D.10.07.01

Wykonanie ścianek czołowych z płatów darniny hna przepustach 
	szt          16
	
	

	6
	D.06.04.01

Otworzenie rowów przydrożnych w gruncie kat. III
	m      650.00
	
	

	7
	D.06.04.01

Wywóz gruntu kat.III z odtworzenia rowów

650.00x0.95=617.50
	m3    617.50
	
	

	
	 R A Z E M
	
	
	

	
	 PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	 RAZEM  Z  VAT
	

	
	


	   V
	PRZEPUSTY POD DROGĄ,   ODWODNIENIE
(CPV 45233100-0)
	    ILOŚĆ

ROBÓT
	CENA

JEDN
	WARTOŚĆ

	1
	D.03.01.01

Wykonanie przepustu średnicy 400mm z rur PP na ławie gr.20cm z pospółki 

km 0+004  długości  12.00m

km 0+220 długości   11.00m
	m      23.00  


	
	

	2

	D.03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu śr.400mm
	szt      4
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	

	
	PODATEK  VAT 
	
	
	

	
	RAZEM  Z  VAT
	
	
	


SPORZĄDZIŁ:

DNIA:  

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

DROGA GMINNA NADRÓŻ (CZEREŚNIE) GMINA ROGOWO

Opracowanie wykonano dla  drogi gminnej nr 120506c Nadróż (Czereśnie) na odcinku od km 0+000 do km 1+215  długości 1215.00.00m zlokalizowanej na terenie  gminy Rogowo. 

Początek projektowanej drogi km 0+000 to prawa krawędź nawierzchni drogi powiatowej  Nadróż - Brzuze w miejscowości Nadróż. Koniec to km 1+215 tej  drogi.

Droga przebiega przez tereny  z rozrzuconą   zabudową w miejscowości Nadróz, w istniejącym wydzielonym pasie drogowym szerokości 8.00-10.00m.

Cały odcinek drogi  od km 0+000 do km 1+215 posiada nawierzchnię gruntowa, sprofilowana, wzmocnioną różnymi materiałami.  Zaprojektowano nową konstrukcję drogi.  Zalegające gruntu to grunty kat.III. 

Projektowana konstrukcja drogi:

odcinek od km 0+000 do km  1+215

kosztorys obejmuje częściowe wykonanej projektowanej konstrukcji drogi

- górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/32mm gr.4cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 

- dolna warstwa podbudowy gr.14cm z kamienia naturalnego łamanego 0/63mm 

- warstwa odsączajaca gr.15cm z piasku na całej szerokości korony drogi

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Po wykonaniu konstrukcji drogi, pobocza należy wykonać poprzez uzupełnienie gruntem kat.III, uformowaniem, zagęszczeniem i splantowaniem.

Na zjazdach do posesji i na pola wykonać konstrukcje

- warstwa gr.20cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm z zaklinowaniem, zamiałowaniem

- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Istniejące rowy przydrożne należy odtworzyć. 

Zaprojektowano przepusty z rur PP 

- w ciągu rowu drogi powiatowej 12.00m

- w km 0+220 długosci 11.00m

POWYŻSZA KONSTRUKCJA  DROGI, ZJAZDÓW  JEST KONSTRUKCJĄ PRZEJŚCIOWĄ

Zaprojektowane parametry drogi:

- szerokość podbudowy 470cm

- szerokość poboczy – obustronne po 100cm

- szerokość korony drogi – 650cm

- droga gminna –  klasa  L

- prędkość projektowa  - 40 km /h

- konstrukcja  nawierzchni  o  dopuszczalnym  nacisku  pojedyńczej  osi  pojazdu  80 kN.

- spadek jezdni na całym odcinku daszkowy 2%, poboczy 8%

Projektowane prace nie koliduje z istniejącymi mediami. 

Sporządził:

INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk
