KOSZTORYS  OFERTOWY

BUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ DRÓG GMINNYCH

w ramach następujących zadań:

Zadanie nr 1:  Budowa chodnika od km 4+240 do km 5+300 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356

Zadanie nr 2:  Budowa chodnika od km 0+944 do km 2+101 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo - Szczerby od km 1+010 do km 2+101

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| LP | ZADANIE | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT ……% | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa chodnika od km 4+240 do km 5+300 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356 |  |  |  |
| 2 | Budowa chodnika od km 0+944 do km 2+101 w ramach Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo - Szczerby od km 1+010 do km 2+101 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

#### SŁOWNIE  BRUTTO:

#### SPORZĄDZIŁ:

#### DNIA ……………………..

KOSZTORYS  OFERTOWY

C H O D N I K

#### OBIEKT:    BUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR 120 521c  ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

#### ODCINEK   OD KM 4+400  DO KM 5+356 GMINA ROGOWO

BRANŻA:                                   DROGOWA - CHODNIK

LOKALIZACJA:               DROGA GMINNA ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE     - CHODNIK

## ODCINEK OD KM  4+240  DO KM  5+300

### GMINA  ROGOWO

INWESTOR:                              GMINA  ROGOWO               87-515   ROGOWO

##### DNIA: …………………..

##### SPORZĄDZIŁ:

###### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CHODNIK

DROGA  GMINNA   ROGOWO – RUMUNKI LIKIECKIE

ODCINEK OD KM 4+240  DO KM 5+300

##### GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT ……% | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  | - | - |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |  | - | - |
| 3 | PODBUDOWA |  | - | - |
| 4 | ZJAZDY, SKRZYZOWANIA |  | - | - |
| 5 | LAMPA SOLAROWA |  | - | - |
|  | RAZEM |  |  |  |

#### SŁOWNIE  BRUTTO:

#### SPORZĄDZIŁ:

#### DNIA ……………………..

##### KOSZTORYS INWESTORSKI  -  CHODNIK

DROGA  GMINNA  ROGOWO – RUMUNKI  LIKIECKIE

OD KM 4+240 DO KM  5+300

GMINA ROGOWO

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 4+240 do km 5+300 | km 1,060 |  |  |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD.1.01 analogia D.01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza od km 4+240 do km 5+300 | km 1,060 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| II | #### ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 T.0201-1200 D.02.03.01 Wykonanie robót ziemnych podłużnych w gruncie kat. III z wywozem na odl. 1 km z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład (z rowu) 0,5x(0,40+1,20)x(1060,00-20x7,00)x0,60=0,5x1,6x920,00x0,60=441,60 | m3 441,60 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0407-0200analogia D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu kat.III | m3 441,60 |  |  |
| 3 | KNNR1 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni poboczy w gruncie kat.III, wzdłuż chodnika 0,75x(1060,00-20x5,0)= 720,00 | m2 720,00 |  |  |
| 4 | KNNR1 T.0503-0300 D.06.03.01 Plantowanie powierzchni skarp wykopów w gruncie kat.III przy głębokości rowu 60cm (0,40+2x0,90)x(1060,00-100,00)= 2112,00 | m2 2112,00 |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |

| III | #### CHODNIK BITUMICZNY, ZIELEŃ (CPV 4523253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.08.02.05 Wykonanie koryta gł. 20cm pod chodnik w gruncie kat.III Od km 4+240 do km 5+300 1,70x1060,00=1802,00m2 pomniejszone o zjazdy 20x1,70x5,00=170,00m2 Razem: 1802,00-170,00=1632,00 | m2 1632,00 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 D.08.02.05 Wywóz gruntu kat.III na odl. 1km z wbudowaniem w nasyp pod zjazdy 1632,00x0,20=326,40 | m3 326,40 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0106-0100 D.08.02.05 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm z piasku wg wykazu | m2 1632,00 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0113-0400 D.08.02.05 Wykonanie podbudowy gr.12cm z kamienia łamanego naturalnego0/32mm z zaklinowaniem i zamiłowaniem | m2 1632,00 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.1005-0400 D.08.02.05 Oczyszczenie podbudowy z kamienia j.w. | m2 1632,00 |  |  |
| 6 | KNNR6 T.0108- 0200analogia D.08.02.05 Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2 1632,00x0,050=81,60 | Mg 81,60 |  |  |
| 7 | KNNR6 T.1005-0600 D.08.02.05 Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej | m2 1632,00 |  |  |
| 8 | KNNR6 T.1005-0700 D.08.02.05 Skropienie profilowania bitumem | m2 1632,00 |  |  |
| 9 | KNNR6 T.0309-0113 analogia D.08.02.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA drobnoziarnistej AC8S50/70 1,50x960,00=1440,00 | m2 1440,00 |  |  |
| 10 | KNNR6 T.0510-0100analogia D.09.01.01 Wykonanie pasa zieleni poprzez humusowanie warstwa gr.5cm z obsianiem, przy dowozie humusu z odl. 1km od km 4+240 do km 5+300 (1060,00-20,00x5,00)x1,00=960,00 | m2 960,00 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| IV | #### ZJAZDY, SKRZYZOWANIA ( CPV 45233253-7) | ILOŚC ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.10.07.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 20cm z rozplantowaniem gruntu wg wykazu | m2 620,00 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0106-0300 D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.10cm z piasku wg wykazu | m2 620,00 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0113-0100+0400 D.10.07.01 Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego naturalnego 0/63mm o gr. warstwy 30cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg tabeli | m2 620,00 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0309-0205analogia D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm z masy min-asfaltowe wg wykazu | m2 620,00 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| V | LAMPA SOLAROWA (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.07.02.01 Ustawienie jednoramiennej lampy solarowej hybrydowej z powłoką antykorozyjną , na stopie fundamentowej, z ramieniem alu-miniowym i turbiną wiatrakową o wysokości słupa ok. 8.00m o parametrach - czas pracy 10-14godz/dzień - barwa światła – biała - żródło światła 50W LED - autonomia 4-5dni - moc paneli 2x120W - akumulator 2szt po 200Ah, żelowy - włącznik zmierzchowo-programowalny - moc wiatraka min- 250W podane parametry są parametrami minimalnymi | szt 2 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

#### Dnia     2016.06.23

## KOSZTORYS  OFERTOWY

C H O D N I K

#### OBIEKT:                 BUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR 120537c  SOSNOWO - SZCZERBY

#### OD KM 1+010  DO KM  2+101 i  CHODNIK OD KM 0+944 DO KM 1+010

GMINA ROGOWO

BRANŻA:                                   DROGOWA

LOKALIZACJA:                            DROGA GMINNA SOSNOWO - SZCZERBY

ODCINEK OD KM 1+010 DO KM  2+101

CHODNIK OD KM 0+944 DO KM 1+010

GMINA  ROGOWO

INWESTOR:                              GMINA  ROGOWO               87-515   ROGOWO

DNIA: …………………………

SPORZĄDZIŁ:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

CHODNIK

DROGA  GMINNA NR 120 537C  SOSNOWO - SZCZERBY

ODCINEK OD KM 1+010 DO KM  2+101

CHODNIK OD KM 0+944 DO KM 1+010

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK ………23% | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  | - | - |
| 2 | CHODNIK BITUMICZNY |  | - | - |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA: ………………………………

## KOSZTORYS  OFERTOWY

CHODNIK

DROGA  GMINNA NR 120 537C  SOSNOWO - SZCZERBY

ODCINEK OD KM 1+010 DO KM  2+101

CHODNIK OD KM 0+944 DO KM 1+010

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym wsp. zmn 0,5 od km 1+010 do km 2+101 od km 0+944 do km 1+010 | km 1.157 |  |  |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 1+010 do km 2+101 od km 0+944 do km 1+010 | km 1.157 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | #### CHODNIK BITUMICZNY, ZIELEŃ #### OD KM 0+944 DO KM 2+101 (CPV 4523253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR6 T.0101-0200 D.08.02.05 Wykonanie koryta gł. 20cm pod chodnik w gruncie kat.III | m2 1759,80 |  |  |
| 2 | KNNR1 T.0201-1200 D.08.02.05 Wywóz gruntu kat.III na odl. 1km 1759,80x0,20=351,96 | m3 351,96 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.0106-0100 D.08.02.05 Wykonanie warstwy odcinajacej gr.5cm z piasku wg wykazu | m2 1759,80 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.0113-0400 D.08.02.05 Wykonanie podbudowy gr.12cm z kamienia łamanego naturalnego0/32mm z zaklinowaniem i zamiłowaniem wg wykazu | m2 1759,80 |  |  |
| 5 | KNNR6 T.1005-0400 D.08.02.05 Oczyszczenie podbudowy z kamienia j.w. | m2 1759,80 |  |  |
| 6 | KNNR6 T.0108- 0200analogia D.08.02.05 Profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m2 1759,80x0.050=87,99 | Mg 87,99 |  |  |
| 7 | KNNR6 T.1005-0600 D.08.02.05 Oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej | m2 1759,80 |  |  |
| 8 | KNNR6 T.1005-0700 D.08.02.05 Skropienie profilowania bitumem | m2 1759,80 |  |  |
| 9 | KNNR6 T.0309-0113 analogia D.08.02.05 Wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm z BA drobnoziarnistej AC8S50/70 | m2 1554,50 |  |  |
| 10 | KNNR6 T.0507-0100 D.09.01.01 Wykonanie pasa zieleni poprzez humusowanie warstwa gr.5cm z obsianiem, przy dowozie humusu z odl. 1km | m2 1024,00 |  |  |
| 11 | KNNR6 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie pobocza w gruncie kat.III przy chodniku 0,75x1157,00=867,75 | m2 867,75 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ:

Dnia: ………………………….