Załącznik nr 7 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiot zamówienia: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2018 r.
Wykaz  obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia

	Zakres: Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z wymiany pokrycia dachowego

	Lp.
	Właściciel obiektu
(Uwaga: dane dotyczące właściciela uzupełnione zostaną na etapie podpisywania umowy)
	Lokalizacja obiektu
	Szacowana ilość odpadów  przeznaczona do demontażu, zabrania transportu i unieszkodliwienia

	Termin realizacji zadania na poszczególnych obiektach

	
	
	
	[Mg]
	[m2]
	

	1
	
	Nowy Kobrzyniec
	5,830
	530,00
	do 31 sierpnia 2018

	2
	
	Huta – Chojno
	4,708
	428,00
	do 31 sierpnia 2018

	3
	
	Lasoty
	3,102
	282,00
	do 31 sierpnia 2018

	4
	
	Borowo
	3,960
	360,00
	do 31 sierpnia 2018

	5
	
	Lasoty
	0,759
	69,00
	do 31 sierpnia 2018

	6
	
	Nadróż
	2,772
	252,00
	do 30 września 2018

	Razem
	21,131
	1921,00
	


