Załącznik nr 8
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiot zamówienia: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2018 r.
Wykaz  obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia

	Zakres: Transport i unieszkodliwienie azbestu z wymiany pokrycia dachowego

	Lp.
	Właściciel obiektu

(Uwaga: dane dotyczące właściciela uzupełnione zostaną na etapie podpisywania umowy)
	Lokalizacja obiektu
	Szacowana ilość odpadów  przeznaczona do zabrania, transportu i unieszkodliwienia


	Termin realizacji zadania

na poszczególnych obiektach

	
	
	
	[Mg]


	[m2]
	

	1
	
	Rojewo
	1,940
	176,00
	do 31 sierpnia 2018

	2
	
	Sosnowo
	5,101
	464,00
	do 31 sierpnia 2018

	3
	
	Nowy Kobrzyniec
	2,744
	249,00
	do 31 sierpnia 2018

	4
	
	Nadróż

	3,608
	328,00
	do 30 września 2018

	5
	
	Pręczki

	3,498
	318,00
	do 30 września 2018

	6
	
	Pręczki

	2,167
	197,00
	do 30 września 2018

	7
	
	Lasoty
	4,324
	393,00
	do 31 sierpnia 2018

	8
	
	Czumsk Duży
	2,079
	189,00
	do 30 września 2018

	9
	
	Rojewo
	2,354
	214,00
	do 31 sierpnia 2018

	10
	
	Nadróż
	2,079
	189,00
	do 31 sierpnia 2018

	11
	
	Borowo
	2,534
	230,00
	do 31 sierpnia 2018

	12
	
	Narty
	3,883
	353,00
	do 31 sierpnia 2018

	13
	
	Borowo
	3,245
	295,00
	do 30 września 2018

	14
	
	Rojewo
	3,850
	350,00
	do 30 września 2018

	15
	
	Rojewo
	2,332
	212,00
	do 30 września 2018

	16
	
	Stary Kobrzyniec
	1,661
	151,00
	do 30 września 2018

	17
	
	Czumsk Duży
	0,682
	62,00
	do 31 sierpnia 2018

	18
	
	Rogowo
	2,409
	219,00
	do 31 sierpnia 2018

	19
	
	Rojewo
	0,231
	21,00
	do 30 września 2018

	20
	
	Rojewo
	0,385
	35,00
	do 30 września 2018

	21
	
	Rojewo
	0,286
	26,00
	do 30 września 2018

	22
	
	Rogowo
	2,772
	252,00
	do 31 sierpnia 2018

	23
	
	Rogówko
	2,079
	189,00
	do 30 września 2018

	24
	
	Kosiory
	1,991
	181,00
	do 31 sierpnia 2018

	25
	
	Rogowo
	3,080
	280,00
	do 30 września 2018

	26
	
	Lasoty
	3,102
	282,00
	do 31 sierpnia 2018

	27
	
	Rogówko
	2,992
	272,00
	do 31 sierpnia 2018

	28
	
	Lasoty
	1,771
	161,00
	do 31 sierpnia 2018

	29
	
	Lasoty
	1,364
	124,00
	do 31 sierpnia 2018

	30
	
	Nadróż
	3,410
	310,00
	do 31 sierpnia 2018

	31
	
	Nadróż
	3,520
	320,00
	do 31 sierpnia 2018

	32
	
	Lasoty
	2,244
	2014,00
	do 30 września 2018

	33
	
	Narty
	2,750
	250,00
	do 31 sierpnia 2018

	34
	
	Stary Kobrzyniec
	3,245
	295,00
	do 30 września 2018

	35
	
	Czumsk Mały
	3,498
	318,00
	do 30 września 2018

	36
	
	Nadróż
	2,750
	250,00
	do 31 sierpnia 2018

	37
	
	Pręczki
	1,001
	91,00
	do 31 sierpnia 2018

	38
	
	Nadróż
	2,915
	265,00
	do 31 sierpnia 2018

	39
	
	Pręczki
	1,386
	126,00
	do 31 sierpnia 2018

	40
	
	Pręczki
	0,968
	88,00
	do 31 sierpnia 2018

	41
	
	Zamość
	3,740
	340,00
	do 30 września 2018

	42
	
	Sosnowo
	0,946
	86,00
	do 31 sierpnia 2018

	43
	
	Nadróż
	2,497
	27,00
	do 31 sierpnia 2018

	Razem
	105,413
	9582,00
	


